МКД, признанные аварийными в 2013 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, ул. Победы, 2 | 477,8 | 387,6 | 387,6 | - |
| с. Мильково, ул. Победы, 3 | 348,1 | 163,1 | 163,1 | - |
| с. Мильково, ул. Советская, 14 | 494,6 | 494,6 | 494,6 | - |
| с. Мильково, ул. Юбилейная, 3 | 489,7 | 235,8 | 235,8 | - |
| с. Мильково, ул. Юбилейная, 5 | 106,0 | 0 | 0 | - |

МКД, признанные аварийными в 2015 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, пер. Больничный, 5 | 342,3 | 118,0 | 118,0 | - |
| с. Мильково, пер. Спортивный, 9 | 530,6 | 347,3 | 347,3 | - |
| с. Мильково, ул. Луговая, 38 | 491,0 | 380,0 | 380,0 | - |
| с. Мильково, ул. Октябрьская, 15 | 496,3 | 434,7 | 434,7 | - |
| с. Мильково, ул. Партизанская, 7 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | - |
| с. Мильково, ул. Поротова, 11 | 500,6 | 292,3 | 292,3 | - |
| с. Мильково, ул. Поротова, 13 | 498,1 | 310,6 | 310,6 | - |
| с. Мильково, ул. Поротова, 6а | 484,1 | 331,9 | 331,9 | - |
| с. Мильково, ул. Тундровая, 1 | 807,3 | 530,1 | 530,1 | - |
| с. Мильково, ул. Тундровая, 2 | 493,2 | 452,1 | 452,1 | - |
| с. Мильково, ул. Тундровая, 3 | 811,8 | 656,0 | 656,0 | - |
| с. Мильково, ул. Тундровая, 5 | 814,3 | 727,7 | 727,7 | 814,3 |
| с. Мильково, ул. Тундровая, 7 | 840,5 | 752,8 | 752,8 | - |

МКД, признанные аварийными в 2018 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 7 | 107,7 | 27,2 | 0 | - |

МКД, признанные аварийными в 2021 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, ул. Базовая, 4 | 412,1 | 370,6 | 370,6 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 19 | 551,9 | 457,9 | 426,8 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 27 | 516,6 | 115,3 | 115,3 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 35 | 507,3 | 454,9 | 400,3 | - |
| с. Мильково, ул. Полевая, 3а | 729,0 | 594,1 | 594,1 | - |
| с. Мильково, ул. Поротова, 6 | 495,0 | 464,4 | 433,9 | - |
| с. Мильково, ул. Строительная, 35а | 501,4 | 354,8 | 354,8 | - |

МКД, признанные аварийными в 2022 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, ул. Пушкина, 17 | 527,8 | 428,5 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 26 | 480,6 | 451,8 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Строительная, 32 | 490,0 | 408,4 | 0 | - |

МКД, признанные аварийными в 2023 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мильково, ул. Лазо, 64а | 503,2 | 503,2 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 2а | 728,3 | 728,3 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 2б | 724,0 | 657,3 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 5 | 734,3 | 734,3 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 30а | 493,2 | 493,2 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Ленинская, 30б | 482,8 | 482,8 | 0 | - |
| с. Мильково, ул. Партизанская, 19а | 827,8 | 669,4 | 0 | - |
| с. Мильково, пер. Северный, 15 | 519,8 | 448,9 | 0 | - |

МКД, признанные аварийными в 2025 году:

| МКД | Общая площадь (кв.м.) | Площадь к расселению (кв.м.) | Расселено (кв.м.) на 01.09.2025 | Снесено (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пущино, ул. Центральная, д. 14 | 361,5 | 260,7 | - | - |
| с. Пущино, ул. Центральная, д. 16 | 366,2 | 131,7 | - | - |