[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря  2024 г.   № 944
с. Мильково

	


О внесении изменений в постановление администрации Мильковского муниципального района от 29.08.2023 № 349 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Мильковского муниципального округа» 

(в редакции постановления от 19.02.2024 № 103; от 05.03.2024 № 172; от 09.07.2024 № 524, от 11.07.2024 № 52; от 30.09.2024 № 729; от 30.09.2024 № 734, от 30.09.2024 № 729, от 28.11.2024 № 899)
В связи с перераспределением бюджетных ассигнований и необходимостью  внесения изменений в МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мильковского муниципального округа», руководствуясь статьями 41, 43, 54 Устава Мильковского муниципального округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Мильковского муниципального района от 29.08.2023 № 349 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мильковского муниципального округа» (в редакции постановления от 19.02.2024 № 103, от 05.03.2024 № 172; от 09.07.2024 № 524, от 11.07.2024 № 526; от 30.09.2024 № 729; от 30.09.2024 № 734, от 30.09.2024 № 729, от 28.11.2024 № 899), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Обнародовать настоящее постановление путём опубликования в периодическом печатном издании - газета «Мильковские новости» и разместить на официальном сайте Мильковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального  обнародования.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мильковского муниципального округа           Токарева А. А.

И. о главы Мильковского 
муниципального округа                                                                                 С.В. Лобанов
Приложение

  к  постановлению  администрации 

Мильковского муниципального округа                                                                                                                                                        

                                      от  16.12.2024 №  944__                                                       

Приложение

  к  постановлению  администрации 

Мильковского муниципального района                                                                                                                                                        

                                   от  29.08.2023 г.  № 349                                                       

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

 Мильковского муниципального округа»

с. Мильково, Камчатский край

2024 год
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мильковского муниципального округа» 

(далее – МП)

	Основание для разработки МП

Разработчик МП         
	
	- ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- распоряжение администрации Мильковского муниципального района от 14.08.2023 № 48 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Мильковского муниципального округа»;

- Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО (по согласованию); Мильковский окружной комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации (по согласованию)



	Исполнители МП


	
	Администрация Мильковского муниципального округа.

	
	
	

	Цель МП


	
	- увеличение объемов строительства, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Мильковском муниципальном округе;

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений;

- развитие системы управления земельными ресурсами на территории Мильковского муниципального округа.



	Задачи МП


	
	- обследование жилищного фонда, отнесенного к категории непригодного и аварийного;  

- формирование финансовых ресурсов для реализации МП;

- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений;

- совершенствование системы по эффективному использованию земельных ресурсов



	Сроки и этапы реализации МП


	
	2024 - 2027 годы

	Перечень основных мероприятий МП
	
	- переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и аварийных многоквартирных жилых домов;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными, рекультивация земельных участков;

- строительство нового жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками;

- приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах;

- выполнение работ по разработке Генерального плана Мильковского муниципального округа;

- выполнение работ по разработке Схемы территориального планирования и Правил землепользования и застройки территорий Мильковского муниципального округа;

- проведение комплексных кадастровых работ на территории Мильковского муниципального округа;


	Объемы и источники финансирования МП с разбивкой по годам


	
	Общий объём финансирования – 37393,72438  тыс. рублей, из них:

на 2024 год – 36363,72438 тыс. руб.;

на 2025 год -  430,00 тыс. руб.;

на 2026 год – 300,00 тыс. руб.;

на 2027 год- 300,00 тыс. руб.



	Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации МП


	
	реализация мероприятий МП позволит:

- улучшить условия проживания граждан в части благоустроенного и комфортного жилья;

- поэтапно ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории Мильковского муниципального округа;

- улучшить внешний облик Мильковского муниципального округа;

-  обеспечить увеличение поступления земельного и имущественного налога, сокращение сроков проведения процедур предоставления земельных участков за счет исключения процедуры согласования границ земельного участка 

	Контроль  за выполнением МП
	
	- текущее управление МП и контроль за исполнением мероприятий МП осуществляет заместитель главы администрации Мильковского муниципального округа.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МП

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МП

Одной из важнейших проблем для Мильковского муниципального округа является проблема расселения граждан из непригодного для проживания,  аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда.

Существующий жилищный фонд в Мильковском муниципальном округе имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и к высокому уровню износа и, как следствие, к признанию жилых помещений, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, являются высокий уровень паводковых и грунтовых вод, воздействие сейсмических нагрузок, климатические условия, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Аварийный и подлежащий сносу жилищный фонд ухудшает внешний облик Мильковского муниципального округа, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность Мильковского муниципального округа, повышает социальную напряженность.

До 01 января 2017 года было признано аварийными и подлежащими расселению 21 жилой дом в с. Мильково, общей площадью расселения 6829,30 кв. м.  По состоянию на 01.01.2022 года весь указанный жилой фонд расселен (373 человека).
По состоянию на 01.01.2022 года еще 7 жилых домов в с. Мильково были признаны аварийными и подлежащими расселению, общей площадью 2947,1 кв. м. (124 человека).
В настоящее время в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.

Все это предопределяет необходимость программного подхода к решению указанной проблемы.

Мероприятия указанной программы выполняются в рамках исполнения ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края» утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (далее – ГП КК) и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».  

Направления государственной политики в период до 2024 года определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С целью обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде на территории Камчатского края, по поручению Правительства Камчатского края, органы местного самоуправления определили представителей, уполномоченных на внесение в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» сведений о домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.  Министерство строительства Камчатского края проверяет пакет документов о признании дома аварийным на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В настоящей Муниципальной программе под аварийным жилищным фондом понимается аварийный жилищный фонд, состоящий из совокупности жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае не имеют возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде на условиях социального найма, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, не хватает средств и для нового строительства.

Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья идет крайне медленно. В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств краевого и местных бюджетов не представляется возможным. Переселение граждан из подлежащего сносу жилья займет многие годы. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей МП.

  2.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МП, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью МП является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных на территории Мильковского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Мильковском муниципальном округе, признанного таковым до 1 января 2022 года, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (далее – Фонд ЖКХ), краевого и местных бюджетов в соответствующих долях, при условии выполнения администрацией Мильковского муниципального округа – участника МП показателей реформирования показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

Решение задачи МП обеспечивается выполнением следующего мероприятия:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мильковском муниципальном округе в соответствии с жилищным законодательством.

ГП КК финансируется с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Камчатским краем заявки в одном календарном году, и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона о Фонде ЖКХ.

Размер этапа текущего года ГП КК составляет не менее чем произведение остатка аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Камчатского края, и частного от деления неиспользованного лимита средств Фонда ЖКХ на переселение из аварийного жилищного фонда Камчатского края на величину, равную сумме средств данного лимита и прогнозного увеличения рассчитанного для Камчатского края лимита средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предстоящие годы до 1 сентября 2025 года включительно.

В ГП КК участвуют муниципальные образования в Камчатском крае, выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, предусмотренные Федеральным законом о Фонде ЖКХ, имеющие на своей территории аварийный жилищный фонд и принявшие решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

Критериями очередности участия в ГП КК муниципальных образований Камчатского края является степень готовности муниципального образования:

1) наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае жилых помещений, пригодных для приобретения с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) наличие сформированных земельных участков в целях жилищного строительства, поставленных на государственный кадастровый учет;

3) наличие проектной документации (в случае строительства домов);

4) наличие положительного заключения экспертизы по проектной документации.

Перечень  многоквартирных домов на территории Мильковского муниципального округа, которые признаны до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с указанием их основных характеристик, участвующих в МП, приведены в Таблице к данной МП.

	Перечень многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 1 января 2022 года



	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года 
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	кол-во чел.
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	с Мильково
	с. Мильково, 

ул. Базовая д. 4
	1975
	30.11.2021
	370,6
	21
	01.12.2026

	2
	с Мильково
	с. Мильково, 

ул. Полевая, д. 3А
	1982
	30.11.2021
	594,1
	22
	01.12.2026

	3
	с Мильково
	с. Мильково, 

ул. Строительная, д. 35 А
	1972
	30.11.2021
	408,2
	19
	01.12.2026

	4
	с Мильково
	с. Мильково, 

ул. Поротова, д. 6
	1974
	30.11.2021
	464,4
	25
	01.12.2026

	5
	с Мильково
	с. Мильково, 

ул. Ленинская, д. 35
	1973
	30.11.2021
	454,9
	19
	01.12.2026

	6
	с Мильково
	с. Мильково,

 ул. Ленинская, д. 27
	1971
	30.11.2021
	115,3
	2
	01.12.2026

	7
	с Мильково
	с. Мильково,

 ул. Ленинская, д. 19
	1971
	30.11.2021
	457,9
	14
	01.12.2026


В рамках МП предусмотрено переселение граждан из аварийного жилищного фонда следующими способами:

1) строительство многоквартирных домов;

2)  приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

3) приобретение квартир у застройщиков в строящемся доме;

4) выплата собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение;
          5) приведение жилого помещения в состояние, пригодное для постоянного проживания.
Гражданам, переселяемым из жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, предоставляется благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Приобретаемое, предоставляемое, строящееся жилое помещение должно отвечать следующим минимальным требованиям:

1) находится на территории Мильковского муниципального округа;

2) соответствовать требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Вопросы признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу на территории Мильковского муниципального округа  решаются Межведомственной комиссией при администрации Мильковского муниципального округа по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, созданной администрацией Мильковского муниципального округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3) при приобретении жилых помещений в строящихся жилых домах и при строительстве жилых домов, класс энергетической эффективности дома не должен быть ниже класса «В» согласно Правилам определения энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр.
Сроки реализации МП - 2024-2027 годы.
2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МП И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
- обследование жилых домов на предмет определения их пригодности или непригодности для проживания.

Обследование жилых помещений на предмет определения их пригодности либо непригодности для постоянного проживания ведется в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений;
- выполнение работ по разработке Генерального плана Мильковского муниципального округа;
- разработка Правил землепользования и застройки территорий Мильковского муниципального округа;


- проведение комплексных кадастровых работ на территории Мильковского муниципального округа.
Мероприятия по реализации МП ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке бюджета Мильковского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусмотренных указанными бюджетами на реализацию МП.

 Общий объем финансирования МП составляет – Общий объём финансирования – 37393,72438 тыс. рублей, из них:

на 2024 год – 36363,72438 тыс. руб.;

на 2025 год - 430,00 тыс. руб.;

на 2026 год – 300,00 тыс. руб.;

на 2027 год- 300,00 тыс. руб.

2.4. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МП 
Выполнение мероприятий МП позволит обеспечить благоприятные условия проживания граждан на территории округа, снижение социальной напряженности в обществе.

Кроме того, в рамках данной муниципальной программы планируется утвердить Генеральный план Мильковского округа, Правила землепользования и застройки на территории Мильковского муниципального округа; осуществить разработку проектов комплексных кадастровых работ в              с. Мильково.

2.5. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     Текущее управление МП и контроль за исполнение мероприятий МП осуществляет заместитель главы администрации Мильковского муниципального округа.
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МП

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Предельные объёмы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.)
	ответственные исполнители

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Краевой бюджет
	Бюджет Мильковского муниципального округа
	Внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	Всего по МП, в т.ч. 
	всего
	37393,72438
	0,0000
	1482,86763
	1079,8443
	34831,01241
	Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО; Мильковский окружной комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации

	
	2024
	36363,72438
	0,00000  
	1 482,86763  
	49,84434  
	34 831,01241  
	

	
	2025
	430,00000
	0,00000  
	0,00000  
	430,00000  
	0,00000  
	

	
	2026
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  
	

	
	2027
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  
	

	Подпрограмма I : Стимулирование развития жилищного фонда Мильковского муниципального округа

	Всего по подразделу, в т.ч. 
	всего
	2397,84610
	0,0000
	1482,86763
	914,9785
	0,0000
	 

	
	2024
	1497,84610
	0,0000
	1482,86763
	14,97847
	0,0000
	

	
	2025
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,0000
	0,0000
	

	
	2026
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,0000
	0,0000
	

	
	2027
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,0000
	0,0000
	

	1.1.
	Выполнение работ по разработке Генерального плана и Правил землеполльзования и застройки Мильковского муниципального округа
	2024
	1497,84610
	0,0000
	1482,86763
	14,97847
	0,0000
	Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО; Мильковский окружной комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации

	 
	
	2025
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,00000
	0,0000
	

	 
	
	2026
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,00000
	0,0000
	

	 
	
	2027
	300,00000
	0,0000
	0,00000
	300,00000
	0,0000
	

	1.2
	Выполнениен работ по координированию и внесению сведений о границах территориальных зон  территории Мильковского муниципального округа в ЕГРН
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО

	 
	
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Подпрограмма II "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Мильковского муниципального округа"

	2
	Всего по подразделу, в т.ч.
	всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Мильковский  окружной комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.1.
	Проведение комплексных кадастровых работ  в с. Мильково
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Подпрограмма III "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

	3.
	Всего по подразделу, в т.ч.
	всего
	34995,87828
	0,00000
	0,00000
	164,86587
	34831,01241
	Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО; Мильковский окружной комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации

	
	
	2024
	34865,87828
	0,00000
	0,00000
	34,86587
	34831,01241
	

	
	
	2025
	130,00000
	0,00000
	0,00000
	130,00000
	0,00000
	

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	Разработка ПСД на осуществление мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанаых аварийными 
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.1.
	
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.2.
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками; приобретение квартир у застройщиков в строящихся многоквартирных домах, выплата собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение, приведение жилого помещения в состояние, пригодное для постоянного проживания
	2024
	34865,87828
	0,00000
	0,00000
	34,86587
	34831,01241
	

	
	
	2025
	130,00000
	0,00000
	0,00000
	130,00000
	0,00000
	

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.3.
	Разработка ПСД на строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Советская в с. Мильково (позиция № 4)
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО

	3.4.
	Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Советская в с. Мильково
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


	
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 4. ГРУППИРОВКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МП
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Распорядитель средств МП
	Срок исполнения
	Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет) 

	
	
	всего
	в том числе по бюджетам:

	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджет Мильковского муниципального округа
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9

	Всего по разделу:
	Всего, в т.ч.
	37393,72438
	0,00000  
	1 482,86763  
	1 079,84434  
	34 831,01241  

	
	2024
	36363,72438
	0,00000  
	1 482,86763  
	49,84434  
	34 831,01241  

	
	2025
	430,00000
	0,00000  
	0,00000  
	430,00000  
	0,00000  

	
	2026
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  

	
	2027
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  

	Подпрограмма I: Стимулирование развития жилищного фонда Мильковского муниципального округа

	Мильковский окружной  комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации; Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО
	Всего, в т.ч.
	2397,84610
	0,0000
	1482,86763
	914,9785
	0,0000

	
	2024
	1497,84610
	0,00000  
	1 482,86763  
	14,97847  
	0,00000  

	
	2025
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  

	
	2026
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  

	
	2027
	300,00000
	0,00000  
	0,00000  
	300,00000  
	0,00000  

	Подпрограмма 2: "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Мильковского муниципального округа"

	Мильковский окружной  комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации
	Всего, в т.ч.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,00000
	0,00000

	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 3: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Мильковского муниципального округа"

	Мильковский окружной  комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации; Комитет ЖКХ, транспорта, строительства и дорожной деятельности АММО
	Всего, в т.ч.
	34995,87828
	0,00000
	0,00000
	164,86587
	34831,01241

	
	2024
	34865,87828
	0,00000
	0,00000
	34,86587
	34831,01241

	
	2025
	130,00000
	0,00000
	0,00000
	130,00000
	0,00000

	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП
	
	

	
	
	
	

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение, 2023 год
	Планируемое значение

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7

	подраздел I: "Стимулирование развития жилищного фонда"

	1.1.
	Выполнение работ по разработке Генерального плана и правил землепользования и застройки ММО
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0

	1.2.
	Выполнение работ по координированию и внесению сведений о границах территориальных зон межселенной территории ММО в ЕГРН
	кол. документов
	0
	0
	0
	0
	0

	Подраздел 2: "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Мильковского муниципального округа"

	2.1.
	Проведение комплексных кадастровых работ 
	проект
	0
	1
	0
	0
	0

	Подраздел 3: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

	3.1.
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками 
	ко-во квартир; расселяемая площадь
	3/117,7
	2/95,3
	0
	0
	0

	3.2.
	 Приобретение квартир у застройщиков в строящихся многоквартирных домах 
	ко-во квартир; расселяемая площадь
	3/144,8
	0
	11/463,0
	0
	0

	3.3.
	Заключение Соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с выплатой возмещения за изымаемое недвижимое имущество
	ко-во квартир; расселяемая площадь
	34/1534,0
	9/468,5
	0
	0
	0

	3.4.
	Приведение жилого помещения в состояние, пригодное для постоянного проживания
	ко-во квартир; расселяемая площадь
	0
	1/42,1
	0
	0
	0

	3.5.
	Переселено граждан
	семей/чел.
	40/72
	12/26
	11/24
	0
	0

	3.6.
	Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Советская в с. Мильково (позиция № 4)
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0


